# 中标价格为以下所有服务的最终价格，我单位不再增加任何费用。

# 一、服务内容

1.供应商提供的不低于3个专业人员作为本项目实施人员，并能熟练使用四川省省级政府网站集约化平台CMS系统及互动交流产品。（提供培训单位交付资料相关证明，以备供应商培训我方人员使用，如果有需要则提供现场操作演示。）

2.按照电子政务运营中心要求，提供《四川省中医药管理局网站迁移方案》。

3.基于网站集约化平台软件，完成网站框架及UI的设计及建设，包括：首页模板、栏目页模板、内容页模板、栏目、标签制作等定制内容。

4.完成不低于6个一级栏目的建设。

5.完成不低于32个二级栏目的建设。

6.完成页面组织架构和UI设计等重建。

7.完成与网站集约化平台数据接口对接调试。

8.因平台系统的不同、格式和数据标准的不同，需要手动完成网页数据逐条迁移约2000条。

9.培训：对我单位2-3人进行日常编辑、日常运维、日常互动等工作培训。

# 二、服务要求：

1.为了保证服务的连续性迁移服务必须保证无中断进行，供应商需要具备自有的服务器等运算、存储条件和网络交换条件。

2.由于该项目时间紧迫要求中标人必须在签订合同后20个工作日内完成所有工作。

3.维护响应时间：实时响应。

4.中标人在国内应有24小时电话服务，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址。

5.售后服务运维期为3个月。